PHỤ LỤC

Danh mục kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND ngày    /     /2021  của UBND thị xã)

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Tên dự án | Mục tiêu | Phân công thực hiện |  | Phân bổ kinh phí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chủ trì | Phối hợp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| I | Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT |  |  |  | 3.950 | 320 | 16.220 | 2.920 | 2.920 |
| 1 | Mua sắm bổ sung trang thiết bị máy tính, máy in, máy scan | Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử | Phòng VH&TT | Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường | 400 | 200 |  |  |  |
| 2 | Triển khai hệ thống phòng họp không giấy | Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử | Văn phòng HĐND-UBND thị xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường | 1.200 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 3 | Nâng cấp hệ thống màn hình tại phòng họp trực tuyến điểm cầu trung tâm UBND thị xã | Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử | Văn phòng HĐND-UBND thị xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Nâng cấp Cổng TTĐT của thị xã và Cổng TTĐT các xã, phường | Tăng cường công tác tuyên truyền | Phòng VH&TT | Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường | 1.350 |  |  |  |  |
| 5 | Xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý di tích | Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước | Phòng VH&TT | Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường | 900 |  |  |  |  |
| 6 | Triển khai hệ thống phòng họp trực tuyến, phòng họp không giấy tại UBND các xã, phường | Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử | Văn phòng HĐND-UBND thị xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường |  |  | 16.100 | 2.800 | 2.800 |
| II | Ứng dụng CNTT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cung cấp dịch vụ công mức 3,4 | Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý và điều hành. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân | VP HĐND-UBND thị xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường. |  |  |  |  |  |
| 2 | Hệ thống quản lý văn bản và điều hành | Nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý và điều hành | VP HĐND-UBND thị xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường. |  |  |  |  |  |
| 3 | Hệ thống thư điện tử công vụ | Nâng cao hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, điều hành | Phòng VH&TT | Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường |  |  |  |  |  |
| 4 | Hệ thống một cửa điện tử | Nâng cao chất lượng của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả | VP HĐND-UBND thị xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường |  |  |  |  |  |
| 5 | Chữ ký số | Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin | Phòng VH&TT | Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường |  |  |  |  |  |
| 6 | Các ứng dụng di động cung cấp thông tin y tế cho người dân trên địa bàn thị xã, hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử | Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý sức khỏe của người dân; khuyến cáo phòng chống dịch hiệu quả. | Phòng Y tế | Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường |  |  |  |  |  |
| 7 | Các ứng dụng di động cung cấp các tiện ích, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn | Nâng cao chất lượng, hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến | Phòng VH&TT | Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường |  |  |  |  |  |
| 8 | Các phần mềm chuyên ngành, hệ thống thông minh khác | Nâng cao năng lực trong hoạt động quản lý và điều hành | Các cơ quan, đơn vị | UBND các xã, phường |  |  |  |  |  |
| III | Tập huấn nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho CBCC và hướng dẫn, giới thiệu cho người dân sử dụng và khai thác tiện ích chính quyền điện tử |  |  |  | 150 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 1 | Tập huấn nâng cao trình độ ứng dụng, sử dụng CNTT của cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và công chức, viên chức các cấp | Nâng cao năng lực trong hoạt động quản lý và điều hành | Phòng VH&TT | Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn về công nghệ thông tin | Đào tạo nguồn nhân lực | Phòng Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường |  |  |  |  |  |
| 3 | Tổ chức tham quan, khảo sát một số địa phương để trao đổi, học tập kinh nghiệm về việc ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai hệ thống chính quyền điện tử, sơ kết, tổng kết | Học tập, ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc | Phòng VH&TT | Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường | 100 |  |  |  | 100 |
| 4 | Quảng bá, truyền thông sâu rộng đến người dân và doanh nghiệp về việc triển khai chính quyền điện tử của thị xã | Tuyên truyền ứng dụng CNTT trên địa bàn thị xã | Phòng VH&TT | Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 4.100 | 370 | 16.270 | 2.970 | 3.070 |